Journal Web-Applikation

Olivier Lüthy

Olivier.luethy@kauz.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1

1.1	Projektinformationen	1

1.2	Projektorganisation	1

1.2.1	Beteiligte Personen	1

1.2.2	Aufgabenstellung	2

1.2.3	Kurzfassung	2

1.2.4	Vorkenntnisse	3

1.2.5	Vorarbeiten	3

1.2.6	Firmenstandards	4

1.3	Arbeitsmethode	4

1.4	Zeitplan	6

1.5	Arbeitsjournal	9

1.5.1	Tag 1: 16.03.2023	9

1.5.2	Tag 2: 17.03.2023	10

1.5.3	Tag 3: 20.03.2023	10

1.5.4	Tag 4: 22.03.2023	11

1.5.5	Tag 6: 23.03.2023	12

1.5.6	Tag 7: 24.03.2023	13

1.5.7	Tag 8: 27.03.2023	14

1.5.8	Tag 9: 29.03.2023	15

1.5.9	Tag 10: 30.03.2023	16

1.5.10	Tag 10: 31.03.2023	16

2	Analyse	18

2.1	Anforderungen	18

2.1.1	User Stories	18

2.1.2	Nicht-Funktionale Anforderungen	23

2.2	Use Case	23

2.3	Optionale Ziele	25

2.3.1	Themen vom Themenbereich bearbeiten und löschen	25

2.3.2	Nutzer löschen	26

2.3.3	Nutzer sperren und entsperren	26

2.3.4	Tagesrapport bearbeiten und löschen	26

2.3.5	Wochenrapport bearbeiten und löschen	26

2.4	Risiken	27

2.5	Lösungsvarianten	27

3	Entwurf	28

3.1	Systembeschreibung	28

3.1.1	Technologien	28

3.1.2	Architektur	28

3.1.3	Projektumfeld	29

3.2	Design	30

3.2.1	Aktivitätsdiagramm	30

3.2.2	ERM	31

3.2.3	Klassendiagramm	31

3.2.4	Mock-Ups	31

3.2.5	Sequenzdiagramm	44

3.2.6	…?	44

4	Entscheiden	45

5	Realisierung	46

6	Testkonzept	47

6.1	Testmethode	47

6.2	Testmittel	47

6.3	Testsystem	47

6.4	Testfälle	47

6.5	Testbericht	48

7	Anleitungen	49

7.1	Systemeinstellungen für Entwickler	49

7.2	Installationsanleitung für Entwickler	49

7.3	Bedienungsanleitung für Kunden	49

8	Probleme	50

9	Schlusswort	51

10	Verzeichnisse	52

10.1	Glossar	52

10.2	Quellenverzeichnis	52

10.3	Sitzungsprotokolle	52

10.4	Bildverzeichnis	52

11	Anhänge	53

A.1	Anhang 1: Code	54

A.2	Anhang 2: Zusatz-Informationen	54

# Allgemein

Zur Vereinfachung werden in diesem Dokument die männlichen Formen von Nomen und Pronomen verwendet. Dies ist als generisches Maskulinum gemeint, andere Geschlechter sollen damit auch angesprochen werden.

## Projektinformationen

PA-Dokumentation von Olivier Lüthy. Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Diese wurde zwischen dem 12.01.2023 und 27.01.2023 durchgeführt.

## Projektorganisation

### Beteiligte Personen

| Lehrbetrieb und Durchführungsort | Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 info@kauz.ch |
| --- | --- |
| Kandidat*in | Olivier Lüthy Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 Olivier.luethy@kauz.ch |
| Berufsbildner*in | Ruggiero Pelliccione Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 Ruggiero.pelliccione@kauz.ch |
| Verantwortliche Fachkraft | Janik Lüthi Kauz Informatik Medien AG Luzernerstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 Janik.luethi@kauz.ch |
| Hauptexperte | David Lichtsteiner CSS Krankenversicherung Tribschenstrasse 21 6005 Luzern +41797216043 david@lichtsteiner.li |

### Aufgabenstellung

Entwickle eine PHP-MVC Webanwendung, die den Zugriff auf Journale und Wochenreporte von Mitarbeitern ermöglicht. Mitarbeiter können sich mit ihrem betriebsinternen Google-Konto anmelden, das zur "kauz.ch"-Domain gehört. Es gibt drei Benutzerrollen: Lernender, Fachkraft und Administrator. Die Authentifizierung erfolgt über Google OAuth 2.0 und der Administrator kann nur Nutzerrollen anpassen. Die Fachkraft kann auf Journale und freigegebene Wochenreporte von Lernenden zugreifen. Journaleinträge werden nach Datum gruppiert und können mit Such- und Filterfunktionen durchsucht werden. Journaleinträge können auch Themenbereiche enthalten, die vom Nutzer hinzugefügt werden können. Wochenberichte enthalten Erledigte Arbeiten, Laufende Arbeiten, Reflexion und aufgetretene Probleme und können nur von Fachkräften eingesehen werden, nachdem sie freigegeben wurden. Die Daten werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert und die Funktionalität der Anwendung wird durch manuelle Integrationstests getestet. Die Dokumentation umfasst Entwurf, Realisierung, Testkonzept und Benutzeranleitung. Andere Domains sind vom Zugriff ausgeschlossen.

### Kurzfassung

#### Ausgangssituation

Die Lernenden im Betrieb haben die Pflicht, ein Tagesjournal zu führen, sowie einen wöchentlichen Report zu erstellen. Momentan werden dafür Dokumente im Google Drive verwendet. Diese Lösung ist sehr umständlich und bietet den Fachkräften wenig Übersicht. Da nicht alle Lernenden (Vorlehrjahr, Praktikum) über einen Sephir-Zugang verfügen, kann das Lernjournal auf Sephir nicht eingesetzt werden. Die Journal Webapplikation stellt eine Plattform zur Verfügung, welche die Übersicht über den Lernprozess für den Lernenden und die Fachkräfte vereinfacht.

#### Umsetzung

Die Umsetzung wurde mit der serverseitigen Programmiersprache PHP und dem MVC (Model View Controller) Pattern, welche für die Struktur des Projekts verantwortlich ist, geschaffen.

Für die Datenbank wurde PhpMyAdmin verwendet, um alle Daten, die für die Web-Applikation verwendet werden darzustellen und zu verwalten.

#### Ergebnis

Als Ergebnis wurde ein Web basierte Applikation entwickelt, die nur eine Verbindung mit dem Server braucht und mehr nicht. Eine Verbindung zum Internet ist notwendig, da die Authentifizierung via Google erfolgt.

### Vorkenntnisse

- Hier beschreibe ich meine Vorkenntnisse:

- PHP:

  - GGames (Online Game Shop, wo man Spiele kaufen kann)

  - TackPad (Online Notizen-Verwaltungs-App)

  - Interner Kunden-Service (Um interne Aufgaben von der Firma zu verwalten und zu organisieren)

- PhpMyAdmin:

  - Im Modul 104 kennengelernt

  - Für das Projekt GGames, TackPad und Interner Kunden-Service bereits verwendet

### Vorarbeiten

Der Lernende setzt sich mit der Authentifizierung über die Google OAuth 2.0 API auseinander.

### Firmenstandards

Deklaration der benutzten Firmenstandards:

Material

Eine Vorlage für dieses Abgabedokument wurde intern beigezogen.

Eine Vorlage für den Zeitplan wurde intern beigezogen.

IPERKA

Handbuch Code-Stil & Git Workflow

## Arbeitsmethode

Für die Umsetzung dieses Projekts stehen 80 Stunden zur Verfügung. Es wird die Projektmethode IPERKA verwendet.

Die Abkürzung steht für informieren, planen, entscheiden, realisieren, kontrollieren und auswerten. Egal, ob man in einem Unternehmen arbeitet und einen Auftrag ausführen oder einen privaten Kauf planen – IPERKA ist der richtige Ansatz, wenn man strukturiert vorgehen will.

Der Vorteil davon ist, dass diese Methode das systematische Herangehen an einem Projekt

fördert.

Abbildung 1: Die Arbeitsmethode von IPERKA

Das IPERKA Modell stellt einen Projektablauf dar. Das Modell ist für kleine bis grosse Projekte geeignet.

Es wird für dieses Projekt hauptsächlich verwendet, weil es einem hilft, dass Projekt von Grund auf besser zu planen, zu verstehen und somit Ressourcen sinnvoll und effizient einzusetzen.

## Zeitplan

Zweite Seite

## Arbeitsjournal

### Tag 1: 16.03.2023

| Anwesenheit: 8:00 Uhr - 17:00 Uhr |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | - Aufgabe: Aufgabenstellung studieren - Aufgabe: Kriterienkatalog studieren - Aufgabe: User Storys aufschreiben - Aufgabe: Ziele beschreiben - Aufgabe: Zeitplan erstellen - Aufgabe: Mockups erstellen |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgabe 1 konnte erfolgreich abgeschlossen werden Aufgabe 2 konnte erfolgreich abgeschlossen werden Aufgabe 3 konnte erfolgreich abgeschlossen werden Aufgabe 4 konnte erfolgreich abgeschlossen werden Aufgabe 5 konnte erfolgreich abgeschlossen werden Aufgabe 6 konnte erfolgreich abgeschlossen werden |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Laut Zeitplan liege ich sehr gut drin. Morgen werde ich mit dem Datenbankmodell, ERM-Diagramm und Use Case Diagramm starten. |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |
| Heute verlief alles gut. Ich konnte morgens bis mittags sehr konzentriert und fokussiert an der Dokumentation arbeiten. Am späten Nachmittag konnte ich schon mit den Mockups anfangen. Ich hoffe, dass ich morgen mittags schon mit der Entwicklung des Designs anfangen kann, da ich ein Design ausgewählt habe, welches kompliziert ist zu machen. |  |  |  |

### Tag 2: 17.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | A |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgabe 1: |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 3: 20.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgabe |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 4: 22.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgabe 1: |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 5: 23.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgabe 1: |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 6: 24.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 7: 27.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1 |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 8: 29.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 9: 30.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

### Tag 10: 31.03.2023

| Anwesenheit: 8:00-17:00 |  | Arbeitszeit: | 8 Stunden |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Arbeit | Aufgabe 1: |  | Erreicht |
| Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit |  |  |  |
| Aufgetretene Probleme |  |  |  |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |  |  |  |
| Beanspruchte Hilfe |  |  |  |
| Vergleich mit Zeitplan |  |  |  |
| Reflexion |  |  |  |

# Analyse

## Anforderungen

### User Stories

Nachfolgend sind alle User Stories für die drei verschiedenen Nutzerrollen aufgelistet:

| Priorität | Beschreibung |
| --- | --- |
| A | Muss zwingend vorhanden sein |
| B | Wichtig |
| C | Weniger wichtig |

| Aufwand | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Kleiner Aufwand |
| 2 | Mittlerer Aufwand |
| 3 | Grosser Aufwand |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Einloggen | A | 3 |
| Als nicht eingeloggter Benutzer möchte ich mich einloggen, damit ich auf die Funktionen meiner Rolle zugreifen kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man noch nicht im System eingeloggt ist. |  |  |

#### Rolle Lernender

Die nachfolgenden User Stories beziehen sich auf den Benutzer mit der Rolle eines Lernenden:

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Journaleintrag erstellen | A | 3 |
| Als Lernender möchte ich einen Journaleintrag erstellen, damit ich mein heutiges Journal schreiben kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Journaleintrag freigeben | A | 2 |
| Als Lernender möchte ich meinen Journaleintrag freigeben damit meine Fachkraft diese einsehen kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden - Ein Journaleintrag wurde bereits verfasst |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Wochenrapporteintrag erstellen | A | 2 |
| Als Lernender möchte ich einen Wochenrapporteintrag erstellen damit ich mein Journal der jetzigen Wochen schreiben kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Wochenrapporteintrag freigeben | A | 2 |
| Als Lernender möchte ich mein Wochenrapport freigeben damit meine Fachkraft diese einsehen kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Themen im Themenbereich erstellen | A | 2 |
| Als Lernender möchte ich Themen im Themenbereich erstellen damit ich sie beim Erstellen eines Journals und Wochenrapports auswählen kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Themen vom Themenbereich bearbeiten | C | 3 |
| Als Lernender möchte ich Themen im Themenbereich bearbeiten damit ich diese im System aktualisieren kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden - Es sind bereits Themen im Themenbereich vorhanden |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Themen vom Themenbereich löschen | C | 3 |
| Als Lernender möchte ich Themen im Themenbereich löschen damit ich diese im System löschen kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Lernenden - Es sind bereits Themen im Themenbereich vorhanden |  |  |

#### Rolle Fachkraft

Die nachfolgenden User Stories beziehen sich auf den Benutzer mit der Rolle einer Fachkraft:

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Journaleinträge einsehen | A | 2 |
| Als Fachkraft möchte ich Journaleinträge einsehen damit ich sehen kann, was der Lernender gemacht hat. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle einer Fachkraft - Es wurde bereits ein Journaleintrag eines Lernenden freigegeben |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Wochenrapporteinträge einsehen | A | 2 |
| Als Fachkraft möchte ich Wochenrapporteinträge einsehen damit ich sehen kann, wie es dem Lernenden in einer bestimmten Woche ergangen ist. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle einer Fachkraft - Es wurde bereits ein Wochenrapporteintrag eines Lernenden freigegeben |  |  |

#### Rolle Administrator

Die nachfolgenden User Stories beziehen sich auf den Benutzer mit der Rolle eines Administrators:

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Nutzerrollen anpassen | A | 2 |
| Als Administrator möchte ich Nutzerrollen bearbeiten damit ich sie im System aktualisieren kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Administrators - Es gibt bereits erfasste Nutzer |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Nutzer löschen | C | 2 |
| Als Administrator möchte ich Nutzer löschen damit ich sie im System löschen kann. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Administrators - Es gibt bereits erfasste Nutzer |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Nutzer sperren | C | 2 |
| Als Administrator möchte ich einen Nutzer sperren damit sie für eine gewissen Zeit keinen Zugriff mehr auf das System haben. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Administrators - Es gibt bereits erfasste Nutzer - Nutzer ist noch nicht gesperrt |  |  |

| Titel: | Priorität: | Aufwand: |
| --- | --- | --- |
| Nutzer entsperren | C | 2 |
| Als Administrator möchte ich einen Nutzer entsperren damit sie wieder Zugriff auf das System haben. |  |  |
| Akzeptanzkriterien |  |  |
| - Zugriff nur wenn man im System eingeloggt ist - Man besitzt die Rolle eines Administrators - Es gibt bereits erfasste Nutzer - Nutzer ist noch nicht gesperrt |  |  |

### Nicht-Funktionale Anforderungen

Die Sicherheit wird noch nicht sauber gewährleistet und das Filtern/Suchen von bereits erstellten Journalen existiert noch nicht.

## Use Case

Im Folgenden wird das Use-Case-Diagramm dargestellt. Hier ist eine kurze Beschreibung zur besseren Verständlichkeit:

Der Akteur «Lernender» kann innerhalb des Systems einen Journaleintrag erstellen. Sobald er diesen fertig geschrieben hat, kann er ihn freigeben.

Sobald der Eintrag freigegeben wurde, kann der Akteur «Fachkraft» das Journal einsehen und durchlesen.

Dieser Vorgang ist auch gültig, wenn der «Lernende» einen Wochenbericht erstellt, fertigstellt und anschliessend freigibt. Dann kann die «Fachkraft» den Wochenberichtseintrag einsehen.

Zusätzlich kann der «Lernende» Keywords erstellen, die er dann im Journal oder Wochenbericht auswählen kann.

Der «Administrator» hat lediglich die Möglichkeit, die Nutzerrollen anzupassen.

Abbildung 2: Das Use Case Diagramm

## Optionale Ziele

### Themen vom Themenbereich bearbeiten und löschen

Was noch hinzugefügt wird, ist die Funktion zum Bearbeiten und Löschen einer Aufgabe.

Dies kann noch gut sein, wenn man aus Versehen ein Thema im Themenbereich erfasst hat, welches man gar nicht hinzufügen wollte.

### Nutzer löschen

Die Funktion zu haben, einen Nutzer zu löschen kann gut sein, wenn ein Nutzer nicht mehr im Betrieb arbeitet. Zudem könnte diese Funktion gut sein, wenn man das System vorher mit verschiedenen Zufallsnutzer hinzufügen möchte uns sie später für den internen Gebrauch löschen möchte.

### Nutzer sperren und entsperren

Falls ein Benutzer die Applikation missbraucht oder sie nicht anständig verwendet, soll eine Funktion vorhanden sein, um dessen Benutzer zu sperren.

Natürlich steht eine Funktion dann noch bereit, um dessen Benutzer, welcher vom Administrator gesperrt wurde, wieder zu entsperren. So, damit er wieder Zugriff auf das System kriegt.

### Tagesrapport bearbeiten und löschen

Falls ein Benutzer in der Applikation ein Tagesrapport schreibt und schon am selben Tag einen geschrieben hat, dass er dessen von heute noch löschen kann. Nicht, dass er am Ende zwei hat mit demselben Datum.

Zusätzlich besteht die Option, wenn dieser noch nicht für die Fachkraft öffentlich einsehbar ist, es noch zu bearbeiten.

### Wochenrapport bearbeiten und löschen

Falls ein Benutzer in der Applikation ein Wochenrapport schreibt und schon in der gleichen Woche schon einen geschrieben hat, dass er dessen von heute noch löschen kann. Nicht, dass er am Ende zwei hat mit derselben Woche.

Zusätzlich besteht die Option, wenn dieser noch nicht für die Fachkraft öffentlich einsehbar ist, es noch zu bearbeiten.

## Risiken

| Titel | Responsive Design |
| --- | --- |
| Grund | Es ist nicht sicher, ob ich das Kriterium eines responsiven Designs für das System erfüllen kann, da ich es ohne CSS-Framework mache. Daher könnte es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, da es aufwändiger ist. |
| Lösungsvariante | Einerseits könnte man das Problem einfach mit Hilfe des CSS-Raster-Layout-Moduls lösen – andererseits auch mit CSS-Media Queries. |

## Lösungsvarianten

| ID | 1 |
| --- | --- |
| Titel | Lokale Datenbank (befindet sich nur auf dem Computer) |
| Beschreibung | Für die Persistenz der Daten wird eine Datenbank verwendet. Dabei werden die Daten bspw., zu einem Server gesendet und verwaltet. |
| Vorteile | Es wird nicht der Speicher des PCs beeinflusst. Heisst, egal ob der PC genügend Speicher hat oder nicht, die Applikation läuft. |
| Nachteile | Daten können weniger schnell geladen werden, da der PC zuerst eine Verbindung zum Server herstellen muss. Evtl. muss eine Verbindung zum Internet vorhanden sein. |

# Entwurf

## Systembeschreibung

### Technologien

Für die Applikation wurden die Sprachen PHP, JavaScript, CSS, die Bibliothek CKEDITOR und

MySQL für die Datenbank verwendet. Für die Versionskontrolle wurde ein Firmen Internes

Git Repository verwendet. Das Backup des Servers wird nach dem 3-2-1 Prinzip erstellt.

Die Dokumentation und der Zeitplan wurden mittels OneDrive gesichert.

| Sprachen | Version |
| --- | --- |
| PHP | 8.0.26 |
| JavaScript | ES2022 |
| CSS | CSS 2.1 |

Nachfolgend sind die Versionen der benutzten Programme.

| Programme | Version | Einsatzzweck |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | 1.74 | Um den Code zu schreiben |
| Draw.io | 20.6.2 | Für Mockups und Diagramme |
| Brave Browser | 0.55 | Webbrowser |
| Microsoft Word | 2209 | Für das Schreiben der Dokumentation |
| Microsoft Excel | KB5010321 | Für das Erstellen des Zeitplans |
| Gitea | 1.18.1 | Wird für die Projekt-Versionierung verwendet |

### Architektur

Für das Projekt wird die Architektur MVC (Model View Controller) verwendet. Es ist ein Muster zur Unterteilung einer Software in die drei Komponenten: Datenmodell (Model), Präsentation (View) und Programmsteuerung (Controller).

Model: Wird zur Datenmanipulation mit der Datenbank verwendet

View: Ist verantwortlich für das Aussehen. Also für die Darstellung der Webseite.

Controller: Steuert die ganze Webseite. Bestimmt wann die Daten verschickt werden und wie. Ist das Herz der Webseite.

Abbildung 3: Die MVC-Projekt-Architektur

### Projektumfeld

#### Systemgrenzen (Intern)

Interne Skripte und APIs, die benutzt werden.

| Interne Schnittstelle | Beschreibung |
| --- | --- |
| Lokale Datenbank | Für die Datenverwaltung der Web-Applikation |

#### Externe Schnittstellen

Externe Skripte oder APIs, die benutzt werden.

| Externe Schnittstelle | Beschreibung |
| --- | --- |
| https://fontawesome.com/icons | Für das Anzeigen einzelner Icons |

## Design

### Aktivitätsdiagramm

Nachfolgend wird ein Aktivitätsdiagramm aufgezeigt, wie der Login-Vorgang mit Google Authentication verläuft:

Abbildung 4: Der Ablauf des Logins

### ERM

Nachfolgend wird das Diagramm genauer beschrieben.

Beziehung zwischen:

- Benutzer und Thema: Ein Benutzer kann mehrere Themen erstellen, aber ein Thema kann wiederum nur durch einen Benutzer erstellt worden sein.

- Benutzer und Journal: Ein Benutzer kann mehrere Journale schreiben, aber ein Journal kann immer nur von einem Benutzer geschrieben worden sein.

- Benutzer und Wochenrapport: Ein Benutzer kann mehrere Wochenrapporte schreiben, aber ein Wochenrapport kann immer nur von einem Benutzer geschrieben worden sein.

- Thema und Journal: Ein Journal kann mehrere Themen enthalten und ein Thema kann in mehreren Journalen enthalten sein.

- Thema und Wochenrapport: Ein Wochenrapport kann mehrere Themen enthalten und ein Thema kann in mehreren Wochenrapporte enthalten sein.

Abbildung 5: Das ERM-Diagramm

### Klassendiagramm

### Mock-Ups

#### Startseite ohne Login

Wenn man sich noch nicht eingeloggt hat, kann man nur diese Willkommensseite sehen.

Abbildung 6: Mockup für Willkommensseite, wenn nicht eingeloggt

#### Bereich für Lernender

In diesem Teil werden die Mockups vorgestellt, die man sehen kann, wenn man sich als «Lernender» eingeloggt hat.

##### Startseite mit Login als Lernender

Auf der Willkommensseite hat man direkt mittels den zwei Knöpfen «Write the daily report» und «Write the weekly report» (weiss & schwarz) die Möglichkeit den täglichen-, oder auch den wöchentlichen Rapport zu schreiben.

Etwas weiter unten soll man die kürzlich veröffentlichten Tagesrapporte, falls man welche veröffentlicht hat sehen. Ansonsten soll man den Bereich mit «Recently written reports» nicht sehen. Beim Switch mit «Daily» und «Weekly» soll man auf «Weekly» drücken können und dann sollte man auf die Ansicht mit den kürzlich veröffentlichten Wochenrapporte kommen.

Hier nun die Ansicht mit den kürzlich veröffentlichten Tagesrapporte:

Abbildung 7: Mockup für Startseite als Lernender – Ansicht mit Tagesrapporte

Hier noch die Ansicht mit den kürzlich veröffentlichten Wochenrapporte:

Abbildung 8: Mockup für Startseite als Lernender – Ansicht mit Wochenrapporte

Zudem sieht man noch links im Bild eine Seitennavigation, bei der man eine Übersicht von allen Seiten sieht, worauf man zugreifen kann.

Zu guter Letzt soll man oben rechts in der Navigation, unter dem Profil mittels Dropdowns auf Nutzerinformationen, Einstellungen und auf die Datenschutzbestimmungen zugreifen können. Zuunterst soll man sich ausloggen können. Zusätzlich soll man beim Dropdown das Profilbild des Nutzers und dessen Namen sehen.

##### Seite für tägliche Rapports

Auf dieser Seite soll der Lernende die Möglichkeit haben, täglichen Rapports zu verfassen und zu verwalten.

Das heisst, sie bearbeiten und löschen zu können.

Der Lernende kann zuoberst sehen, ob er bereits ein Tagesrapport gestartet hat zu schreiben und es noch nicht veröffentlicht hat, oder ob er eines schon geschrieben hat.

Falls nicht, kann er einen starten. In diesem Bild wird die Ansicht für den Fall gezeigt, wenn noch keines gestartet wurde.

Direkt unterhalb sieht man kürzlich veröffentlichte Rapporte.

Abbildung 9: Mockup für Tagesrapporte ohne einen Start

In dieser Ansicht sieht man, wie es aussehen soll, wenn der Lernende schon einen Tagesrapport gestartet hat. Wenn der Lernende auf «Edit» klickt, soll er es bearbeiten können, wenn er auf «Delete» klickt, soll er es löschen können und bei «Release» kann er es veröffentlichen, damit es die Fachkraft sehen kann. Der Tagesrapport wird danach unter «Recently completed» angezeigt.

Zudem sieht er, wie schon bei der vorherigen Ansicht die kürzlich veröffentlichten Tagesrapporte.

Abbildung 10: Mockup für Tagesrapport mit Start

##### Tagesrapport hinzufügen

Wenn der Lernende auf den grünen Plus-Knopf drückt (Abbildung: Mockup für Tagesrapporte ohne einen Start), gelangt er auf diese Seite, auf der er sein Tagesrapport erfassen kann. Dabei muss er einen Text schreiben und darf verschiedene Themenbereiche auswählen.

Am Ende muss der Lernende auf «Save» klicken, um den Tagesrapport zu erstellen.

Der erstellte Tagesrapport wird unter «Still in process» angezeigt.

Abbildung 11: Mockup für um Tagesrapport hinzuzufügen

##### Seite für wöchentliche Rapports

Diese Seite ist 1:1 genau gleich aufgebaut wie beim Kapitel mit den Tagesrapporte.

##### Wochenrapporte hinzufügen

Nachdem der Lernender auf den grünen «Plus»-Knopf drückt, kommt er auf diese Seite.

Dort hat der Lernende die Möglichkeit, einen Wochenrapport zu schreiben und zu erstellen.

Dafür muss er zuerst die aktuelle Kalenderwoche als Zahl eingeben. Danach kann er mittels Text seine erledigten Arbeiten, dass was er noch dran ist, eine Reflexion über die Woche und aufgetretene Probleme aufschreiben, die er während der Woche hatte.

Abbildung 12: Mockup, wenn Lernender ein Wochenrapport schreibt

##### Seite des Themenbereichs für Themen

Auf dieser Seite können Themen, die beim Erstellen eines Tagesrapportes ausgewählt werden können, erfasst, bearbeitet und gelöscht werden.

Zudem kann er mittels grünen Knopfs ein neues Thema erfassen.

Abbildung 13: Mockup für die Übersicht der Themen

##### Themen hinzufügen

Auf dieser Seite hat der Lernende die Möglichkeit ein Thema zu notieren und dann mittels «Save» zu erfassen.

Danach wird das Thema in der Seite mit allen Themen ersichtlich sein.

Abbildung 14: Mockup, um Thema hinzuzufügen

#### Bereich Fachkraft

In diesem Teil werden Seiten beschrieben, auf die nur die Fachkraft zugreifen kann.

##### Startseite mit Tages- und Wochenrapporte

Wenn man sich als Fachkraft einloggt, kommt man auf diese Startseite. Dort sieht man kürzlich veröffentlichte Tages- und Wochenrapporte.

Daraufhin kann man auf den Knopf «See» drücken, um dessen Tages- oder Wochenrapport zu sehen.

##### Übersichtseite mit Suche

Auf dieser Seite hat die Fachkraft die Möglichkeit alle Tägliche- sowie Wöchentliche Rapporte von einem Lernenden zu sehen und zu filtern.

Jeder Eintrag kann die Fachkraft öffnen und anschauen.

Abbildung 15: Übersichtsseite mit Suche

#### Bereich Admin

In diesem Teil werden alle Seiten gezeigt, auf die nur der Admin Zugriff, hat und sonst niemand anders.

##### Benutzerübersicht

Auf dieser Seite hat der Admin die Möglichkeit alle Benutzer, ausser die mit der Rolle Admin zu sehen, bearbeiten und zu löschen.

Viel mehr kann der Admin nicht, ausser sich natürlich auszuloggen.

Abbildung 16: Mockup für Admin Bereich

#### Login

Die Login Seite hat das einfachste Design. Auf der Seite kann jeder zugreifen. Egal, welche Rolle er hat.

Abbildung 17: Mockup für die Login Seite

### Sequenzdiagramm

### …?

# Entscheiden

| ID | 1 |
| --- | --- |
| Titel | Mehrsprachigkeit |
| Beschreibung | Unterstützung für mehrere Sprachen. |
| Angenommen | Nein |
| Begründung | Zu viel Aufwand, kann zu Verwirrungen und Unverständlichkeit führen. |

# Realisierung

Genaue Beschreibung der Applikation. Mit dieser Beschreibung sollte es möglich sein, zu verstehen wie die Applikation realisiert wurde. Somit alle Features auflisten, zusätzliche Konfigurationen, installierte Pakete, etc. und evtl. mit kleinen Codebeispielen.

Projekt erstellen

Git Repo

Konfigurationen

Codestyle

Datenbank erstellen

Beschreibung der Features, Klassen, Seiten

Validierung

Schnittstelle beschreiben

API-Endpoints beschreiben

Ggf. Screenshots Endprodukt

# Testkonzept

Was man alles testet und was man evtl. absichtlich nicht testet (begründen!). Informationen, die man im vorherein noch haben / beschaffen muss.

## Testmethode

Welche Testmethode man nutzt (Unittest, Integrationstest, Stresstest, …), warum man es macht und wie man es macht.

## Testmittel

| Was | Beschreibung |
| --- | --- |
| Gerät |  |
| Prozessor |  |
| RAM |  |
| Betriebssystem | Windows / Android / Mac |
| Tools |  |

## Testsystem

Getestet wird auf der lokalen Entwicklungsumgebung.

## Testfälle

| ID | 1 |
| --- | --- |
| Name | Webseite aufrufen |
| Datum | DD.MM.YYYY |
| Person | Vorname Nachname |
| Beschreibung | Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen |
| Voraussetzungen | Internetzugriff, Webseite auf dem Webserver |
| Testschritte | Die URL des Webservers im Browser eingeben. |
| Soll Ergebnis | Die Webseite wird aufgerufen und angezeigt. |
| Ist Ergebnis | Die Webseite wurde aufgerufen und angezeigt. |
| Fehlerbeschreibung | Kein Fehler aufgetreten. |

## Testbericht

Während dem Testen sind keine Unerwarteten Ereignisse aufgetreten. Die Applikation funktioniert und kann in den Produktiven Betrieb gehen.

# Anleitungen

## Systemeinstellungen für Entwickler

Zusätzliche Konfigurationen, Programme.

## Installationsanleitung für Entwickler

Beschreibung, wie die Applikation in Betrieb genommen wird.

## Bedienungsanleitung für Kunden

Beschreibung, wie die Applikation benutzt wird.

# Probleme

Nachfolgend sind die Probleme aufgelistet, die während dem Projekt aufgetreten sind:

| ID | Problem | Beschreibung | Lösung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Problem ausführlich beschreiben, was genau das Problem ist. | Beschreibung, wie du vorgegangen bist, um das Problem zu lösen. | Was die Lösung war. Evtl. referenzieren auf das Quellenverzeichnis. |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# Schlusswort

Zieht im Schlusswort nachvollziehbare Schlüsse aus seiner eigenen Reflexion. Das Schlusswort enthält eine persönliche Bilanz:

Wie ist es gegangen?

Was könnte besser sein?

Soll- / Ist-Vergleich

Persönliche Bilanz

# Verzeichnisse

## Glossar

Nachfolgend sind Begriffe aufgelistet, die zum Verständnis dieses Dokumentes benötigt werden. Muss alphabetisch sortiert sein!

| Begriff | Erklärung |
| --- | --- |
| Architektur | Die in der Arbeit verwendete Architektur. |
| XY Framework | Das in der Arbeit verwendete Framework. |
| … |  |

## Quellenverzeichnis

| ID | Quelle | Zweck | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

## Sitzungsprotokolle

Sitzungsprotoll der Sitzungen mit dem VF oder den Experten.

## Bildverzeichnis

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

# Anhänge

A.1	Anhang 1: Code	23

A.2	Anhang 2: Zusatz-Informationen	23

Anhang 1: Code

Nicht eigenständig erstellter Code wurde entfernt. Wird dieser trotzdem zum Verständnis benötigt, wurde die entsprechende Zeile Hellgrau eingefärbt. Ausgenommen sind Zeilen, die zusätzlich noch manuell bearbeitet wurden.

Datei XY:

Anhang 2: Zusatz-Informationen

Dokumente, die man nicht selbst erarbeitet hat, aber zum Verständnis der Arbeit benötigt werden.